宾川至鹤庆高速公路工程临时用地

（三标段一期）土地复垦方案

（公示稿）

项 目 单 位：中国有色金属工业第十四冶金建设公司

编 制 单 位：云南同元土地事务（集团）有限责任公司

编 制 日 期：二〇二〇年十二月

# 第一部分  方案编制背景

## 一、编制背景及过程

宾川至鹤庆高速公路位于大理州的宾川县、鹤庆县境内，是云南省高速公路中长期规划“五纵五横一边两环二十联”中二十联的组成路段，是上关至鹤庆高速公路与大理至永胜高速公路的横向连接线，也是宾川县和鹤庆县间快速连接的新通道。拟建项目路线起点位于宾川县城西部，顺接宾川至南涧高速公路，与大理至永胜高速公路十字交叉；路线止点位于鹤庆县西邑镇，与上关至鹤庆高速公路相接；路线全长67.209km。本项目的建设对完善云南省高速公路网，提升大理州北部片区路网结构，推动区域经济发展和旅游开发，促进云南省面向南亚东南亚辐射中心的建设都具有重要的意义，项目的建设是必要的。

宾川至鹤庆高速公路工程临时用地（三标段一期）服务于宾川至鹤庆高速公路宾川县境内施工，宾川县境内长18.00公里，宾川至鹤庆高速公路工程临时用地（三标段一期）作为宾川至鹤庆高速公路工程的重要施工基础，是确保宾川至鹤庆高速公路工程正常施工，有序推进的必要保障。本方案临时用地为拌合站1个功能分区1个地块，总占地面积为1.5004hm2，拌合站的选址经过多方面考虑，避让了大理国家级风景名胜区鸡足山景区、大银甸水库水源保护区，以及基本农田、公益林等环境敏感区，并尽可能远离河道、居民点等，优化项目施工布局，严格控制施工范围，减少工程占地，最终选址位于力角镇大会村民委员会，拌合站周边有有宽4.0-6.0米的农村道路相接，通往鸡足山路，交通便利。

在此背景下，为了加强土地复垦工作，珍惜和合理利用每一寸土地，改善生态环境，实现土地资源可持续利用，促进区域经济、社会和环境的和谐发展。贯彻落实云南省国土资源厅转发的国土资源部等七部（委）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》（国土资发〔2006〕225号）文件精神，认真履行《土地管理法》及《土地复垦条例》等相关法律法规，2020年11月，建设单位中国有色金属工业第十四冶金建设公司委托云南同元土地事务（集团）有限责任公司开展《宾川至鹤庆高速公路工程临时用地（三标段一期）土地复垦方案》编制工作，我公司在接受委托后，成立了项目小组，选派专业人员进行现场踏勘调查、在对本项目有关资料研究分析的基础上，根据工程特点，进行了项目区地形地貌、水文地质、土地损毁情况、土地利用现状等自然情况的调查，并收集了各种相关资料，完成该建设项目的土地复垦方案的编制工作，并送交相关部门审查。

## 二、 复垦方案摘要

### 2.1 建设项目服务年限及土地复垦方案服务年限

宾川至鹤庆高速公路工程临时用地（三标段一期）临时用地使用期为2020年8月-2022年7月，剩余临时用地使用年限为2021年1月-2022年7月，复垦期为2022年8月-2023年1月，监测管护期为2023年2月-2025年1月，故本方案土地复垦服务年限为54个月，即2020年8月-2025年1月。

### 2.2 方案涉及各类区域面积

1）项目区用地情况

宾川至鹤庆高速公路工程临时用地（三标段一期）面积为1.5004公顷。

2）土地复垦区及复垦责任范围

根据规程及本项目特点，复垦区面积为1.5004公顷；土地复垦责任范围面积为1.5004公顷。实际复垦的土地面积为1.5004公顷。

### 2.3 土地损毁情况

到目前为止，宾川至鹤庆高速公路工程临时用地（三标段一期）已开工建设，已造成相关土地损毁。项目损毁土地以已损毁为主，根据统计分析，已损毁土地面积1.5004公顷。主要损毁土地区域为祥云县。已损毁土地类型主要为压占，损毁程度为中度。详见表1-1。

表1-1 建设临时用地损毁土地情况统计表          （单位：公顷）

| 行政区 | 权属 | 功能分区 | 损毁预测 | 损毁程度 | 损毁土地面积 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 耕地 （01） | 交通运输用地（10） | 其它土地（12） | 合计 |
|  |  |  |  |  | 旱地 （013） | 农村道路（104） | 田坎 （123） |  |
| 宾川县 | 力角镇 | 三工区拌合站 | 压占 | 中度 | 1.2407 | 0.0303 | 0.2294 | 1.5004 |
| 合计 - | 1.2407 | 0.0303 | 0.2294 | 1.5004 |

### 2.4 土地复垦目标

根据项目土地复垦适宜性评价结果，复垦责任范围1.5004公顷，拟复垦土地总面积1.5004公顷（其中拟复垦水浇地1.3416公顷，拟复垦田坎0.1285公顷，拟复垦农村道路0.0303公顷）。

根据复垦责任范围确定的分析，本方案确定项目复垦责任范围面积1.5004公顷；根据复垦适宜性评价结果拟复垦土地面积为1.5004公顷，复垦率为100.00%。复垦前后土地利用结构调整表见表1-2。

表1-2 复垦前后土地利用结构调整表       （单位：公顷）

| 一级地类 | 二级地类 | 面积 | 增减 | 变幅（+-） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复垦前 | 复垦后 |  |  |
| 01 | 耕地 | 012 | 水浇地 | 0.0000 | 1.3416 | 1.3416 | 100.00% |
|  |  | 013 | 旱地 | 1.2407 | 0.0000 | -1.2407 | -100.00% |
| 10 | 交通运输用地 | 104 | 农村道路 | 0.0303 | 0.0303 | 0.0000 | 0.00% |
| 12 | 其他土地 | 123 | 田坎 | 0.2294 | 0.1285 | -0.1009 | -28.19% |
| 合计 | 1.5004 | 1.5004 |  |  |

### 2.5 土地复垦投资情况

（1）静态投资

土地复垦静态总投资为32.79万元，其中工程施工费为25.90万元，其它费用2.02万元，监测与管护费用3.01万元，基本预备费1.86万元。土地复垦面积1.5004公顷，亩均静态投资为14570.26元。

（2）动态投资

动态预算基础为静态预算资金，本复垦方案价差预备费率r取7%，经计算，价差预备费为3.73万元，动态投资37.51万元，土地复垦面积1.5004公顷，复垦土地亩均动态投资为16666.13元。

# 土地复垦方案基本情况表

| 项 目 概 况 | 项目名称 | 宾川至鹤庆高速公路工程临时用地（三标段一期)土地复垦方案 |
| --- | --- | --- |
|  | 单位名称 | 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 |
|  | 单位地址 | 云南省昆明市五华区 |
|  | 项目负责人 | 奎 俊 | 联系电话 | 13888841699 |
|  | 企业性质 |  | 项目性质 | 建设项目 |
|  | 项目位置 | 宾川县力角镇 |
|  | 资源储量 | — | 生产能力 （或投资规模） | 37.51万元 |
|  | 划定矿区范围 批复文号 | — | 项目区面积 | 1.5004hm2 |
|  | 项目位置土地利用 现状图幅号 | G47G050072 |
|  | 生产年限 （或建设期限） | 2年 | 土地复垦方案 服务年限 | 54个月（2020年8月— 2025年1月） |
| 方 案 编 制 单 位 | 编制单位名称 | 云南同元土地事务（集团）有限责任公司 |
|  | 法 人 代 表 | 何文刚 |
|  | 资质证书名称 | 土地规划机构等级证书 | 机构等级 | 乙级 |
|  | 发证机关 | 云南省土地学会 | 编号 | 532010029B |
|  | 联 系 人 | 刘劲 | 联系电话 | 13508728006 |
|  | 主 要 编 制 人 员 |
|  | 姓 名 | 职务/职称 | 专 业 | 单 位 | 签 名 |
|  | 刘 劲 | 工程师 | 工民建 | 云南同元土地事务（集团）有限责任公司 |  |
|  | 段兆霞 | 助理工程师 | 水利水电工程 | 云南同元土地事务（集团）有限责任公司 |  |
|  | 任军艳 | 助理工程师 | 土地资源管理 | 云南同元土地事务（集团）有限责任公司 |  |

| 复 垦 区 土 地 利 用 现 状 | 土地类型 | 面积（hm²） |
| --- | --- | --- |
|  | 一级地类 | 二级地类 | 小计 | 已损毁 | 拟损毁 | 占用 |
|  | 耕地 | 旱地 | 1.2407 | 1.2407 | - | - |
|  | 交通运输用地 | 农村道路 | 0.0303 | 0.0303 | - | - |
|  | 其他土地 | 田坎 | 0.2294 | 0.2294 | - | - |
|  | 合 计 | 1.5004 | 1.5004 | - | - |
| 复垦 责任 范围 内土 地损 毁及 占用 面积 | 类 型 | 面积（hm²） |
|  |  | 小计 | 已损毁或占用 | 拟损毁或占用 |
|  | 损毁 | 挖 损 | - | - | - |
|  |  | 塌 陷 | - | - | - |
|  |  | 压 占 | 1.4701 | 1.4701 | - |
|  |  | 小计 | 1.4701 | 1.4701 | - |
|  | 占 用 | 0.0303 | 0.0303 | - |
|  | 合 计 | 1.5004 | 1.5004 | - |
|  | 备注：此栏占用为保留不复垦的面积。 |
| 复 垦 土 地 面 积 | 一级地类 | 二级地类 | 面积（hm²） |
|  |  |  | 已复垦 | 拟复垦 |
|  | 耕地 | 水浇地 | - | 1.3416 |
|  | 交通运输用地 | 农村道路 | - | 0.0303 |
|  | 其他土地 | 田坎 | - | 0.1285 |
|  | 合 计 | - | 1.5004 |
|  | 复垦率（%） | 100.00 |

| 工作计划及保障措施 工作计划及保障措施 工作计划及保障措施 | 一、复垦工作计划 项目建设工期（临时用地使用期）： 宾川至鹤庆高速公路工程临时用地（三标段一期）土地复垦方案为确保宾川至鹤庆高速公路主线的施工能顺利推进而设，宾川至鹤庆高速公路建设工期为36个月，为2019年12月-2022年11月，宾川至鹤庆高速公路工程临时用地（三标段一期）服务于宾川至鹤庆高速公路工程主线建设，根据业主介绍，本项目涉及临时用地于2020年8月开使建设，使用期为2年，截至目前为止，项目临时用地使用年限按剩余使用期17个月（2021年1月-2022年7月）计算，即临时用地使用年限为17个月，为2021年1月-2022年7月。 根据《云南省国土资源厅关于规范临时用地管理的通知》（云国土资〔2012〕313号），宾川至鹤庆高速公路工程建设工期超过2年，建设项目用地单位应当在使用期满前2个月内，持有关材料向临时用地所在地县级自然资源局提出申请，逐级报原审批部门重新办理临时用地审批手续。 该临时用地在使用过程中，如果临时用地规模、地点、范围或施工工艺等发生重大变化时，需按相关规定和要求重新组织编报土地复垦方案或对原土地复垦方案进行修订。 复垦工期：本方案复垦工期为6个月，即2022年8月-2023年1月。 监测管护期：监测管护期2年，即2023年2月～2025年1月。 土地复垦服务年限：本项目临时用地使用期为2020年8月-2022年7月，剩余临时用地使用年限为2021年1月-2022年7月，复垦期为2022年8月-2023年1月，监测管护期为2023年2月-2025年1月，故本方案土地复垦服务年限为54个月，即2020年8月-2025年1月。 本项目复垦责任范围面积为1.5004hm2，拟复垦土地面积1.5004hm2，其中复垦为水浇地1.3416hm2、田坎0.1285hm2、农村道路0.0303hm2。 本本方案复垦服务年限为54个月（2020年8月-2025年1月），本方案根据服务年限分一个阶段进行，具体详细工作计划安排如下： 各年度复垦工作计划如下： ①2020年8月-2021年7月：本阶段为主体工程建设期、临时用地建设期，主要进行复垦前期准备工作（主要负责损毁土地情况、防冶措施实施情况等监测）。除此之外，还需对各临时用地产生的边坡稳定性进行监测。 ②2021年8月-2022年7月：本阶段为主体工程建设期、临时用地使用期，主要对各临时用地产生的边坡稳定性进行监测。 ③2022年8月～2023年1月：本阶段为主体工程建设期、临时用地全面复垦期，复垦工作量：土壤重构工程：水泥浆砌石拆除1715.60m3、垃圾清运1715.60m3、表土调运6708.00m3、表土回填6708.00m3、土地平整2683.20m2、土地翻耕1.3416hm2、田埂修筑385.50m3、土壤培肥（绿肥）2.6832hm2、土壤培肥（商品有机肥）40.248t；配套工程：25m3水窖3座、农村道路修复303.00m2。 ④2023年2月～2025年1月：该阶段主要对复垦区进行监测。监测与管护工程，对1.3416hm2耕地进行管护。 二、复垦工作计划 本方案复垦总面积为1.5004hm2，其中复垦为水浇地1.3416hm2、田坎0.1285公顷，土地复垦的工程措施主要是恢复耕作层而进行的表土回填及平整，确保复垦的土地适宜农作物生长。本方案设计的工程主要有： 1、土壤重构工程 （1）清理工程：水泥浆砌石拆除1715.60m3、垃圾清运1715.60m3； （2）土壤剥覆工程：表土调运6708.00m3、表土回填6708.00m3； （3）平整工程：土地平整2683.20m2、土地翻耕1.3416hm2、田埂修筑385.50m3； （4）生物化学工程：土壤培肥（绿肥）2.6832hm2、土壤培肥（商品有机肥）40.248t。 2、配套工程 （1）水窖：25m3水窖3座、农村道路修复303.00m2。 3、管护工程 本方案设计管护期为2年，对1.3416hm2耕地进行管护。 土地复垦工程中所需表土以工程建设过程中预先对占地范围内的土地进行表土剥离并集中堆放管理的土壤为覆土源，不进行异地客土，不产生新的环境破坏；项目建设单位在工程建设的同时按照该方案及时进行建设或治理。为保证土地复垦方案工程设计的完整及实施效果，土地复垦应结合水土保持工程开展实施。 三、保障措施 1、组织保障措施 复垦方案重在落实，切实改善开发建设项目所造成的土地和生态环境破坏，审批后的方案由企业或县自然资源局组织实施，并受当地或上级土地行政主管部门的监督检查。 为保证全面完成各项治理措施，必须重视并完成以下工作： —项目单位应健全工程项目的土地复垦组织领导体系，成立土地复垦项目领导小组，负责工程建设中的土地复垦领导、管理和实施工作，并配合地方土地行政主管部门对土地复垦实施情况进行监督和管理，同时组织学习《土地复垦条例》等有关法律法规，提高工程建设者的土地复垦意识； —项目单位必须严格按照土地复垦方案的治理措施、进度安排、技术标准等要求，保质保量地完成土地复垦各项措施；当地自然资源部门定期对土地复垦方案的实施进度、质量、资金落实等情况进行实地监督、检查。在监督方法上采用建设单位定期汇报与实地检查相结合，必要时采取行政、经济、司法等多种手段促使土地复垦方案的完全落实。 —土地复垦方案的实施单位应主动和当地土地行政主管部门联系，接受地方土地行政监察机构对土地复垦方案实施情况的监督、检查、检疫和技术指导。认真贯彻“源头控制、预防与复垦相结合”的原则，严格监督执行土地复垦的各项工作措施。 —对已复垦的土地要加强管理、维护，防止其他人为破坏。 2、资金保障措施 a)、资金来源 本工程属建设类项目，土地复垦工程投资应在工程基本建设投资中列支，并与主体工程建设资金同时调拨使用、同时施工和同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，保证方案实施。 复垦费用主要发生在复垦工程建设过程中，包括各种复垦工程技术措施实施的费用。复垦费用按照国土资发〔2006〕225号规定：“土地复垦费要列入建设项目总投资并足额预算”。 项目实施过程中，将根据施工实际情况，及时进行修订，若在具体实施过程中出现实际情况有与方案重大不符之处，将重新组织编报土地复垦方案。及时合理调整复垦资金预算，以保证复垦工作的正常进行。 b）为严格资金管理使用，确保工程项目的顺利完成，组建项目资金管理领导小组，负责项目资金的支付、审批结算工作。 资金的使用管理是复垦工作能否按期实施的关键，由于本方案复垦时间较短，按照自然资源部的相关精神，原则上复垦费用应在工程开工前一次性缴纳完成，根据实际情况本项目复垦费用一次性缴存完成。 c）建立资金风险防范机制，为确保项目资金能安全运作，严格专款专用，严禁挪作他用，保证项目顺利实施，必须建立资金风险防范机制。 d）资金支付必须实行报请制度，经主管领导批准后方可开支，支出单据须经办人签字认可，主管领导签字同意后，方可列支。项目资金设置专用帐户，会计、出纳人员专项管理。 3、监管保障措施 a）政策措施： 1）做好宣传发动工作，认清土地复垦在经济建设和可持续发展战略中所处的地位和作用，增强紧迫感和责任感。取得广大干部和群众的理解支持，充分发挥各项有利条件。2）根据国家的有关政策制定土地复垦的奖惩制度。3）加强监督，对复垦后的土地及时组织验收，合格的依法办理土地变更登记手续。 b）管理措施： 1）抓好资金落实，严格审查资金的应用情况；2）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地复垦实行计划管理；3）严格执行本土地复垦方案，加强对未规划土地的管理，禁止随意开发；4）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性；5）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择施工队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度；6）加强复垦后的土地利用与保护、巩固工作。 4、技术保障措施 a）落实设计：方案批复后，建设单位必须委托有资质的设计单位，在具体的测量基础上进一步进行施工图设计，并报当地土地行政主管部门备案。若土地复垦方案和工程设计要作变更，则必须办理相应地报批手续。 b）在工程施工阶段，业主方须聘用有资质的监理单位按照土地复垦方案进行工程监理，严把质量关。监理单位定期向建设管理单位提交土地复垦工程施工进度、质量报告。 c）工程竣工前必须验收土地复垦工程内容，以达到土地复垦方案既定的目标、内容。 d）加强管理机构人员有关土地复垦的法律、法规、政策和技术的培训，增强员工的责任心，提高职工的技术水平，加大科技投入，积极推广新工艺、新技术，提高效益，节约成本。 e）技术档案管理：建立健全技术档案，包括土地复垦方案设计的所有资料和图纸，年度施工计划、总结、表格和文件等，各项复垦措施经费等技术资料，以及检查验收的全部文件、报告、表格资料。 |
| --- | --- |

| 投 资 估 算 投 资 估 算 | 测算依据 测算依据 | 1、估算编制依据 （1）项目规划工程量及相关图纸、资料； （2）财建〔2011〕128号文件财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知； （3）财政部经济建设司、国土资源部财务司编制的《土地开发整理项目预算定额标准》； （4）《土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额》； （5）当地物价部门、物资部门等有关部门提供的材料价格； （6）土地复垦的实际情况。 2、基础单价编制依据 a）人工单价确定：根据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》，项目所属区域均属于六类工资地区，经计算，人工单价：甲类工52.05元/工日，乙类工39.61元/工日。 b）材料单价的确定：主要材料价格＝材料原价＋运杂费＋采购保管费，其他材料的价格参考大理州2020年12月建设工程材料及设备价格信息。 c）施工机械台班单价的确定：在施工机械使用费的计算中，台班费依据《土地开发整理项目施工机械台班费定额》标准计取，施工机械台班费估算单价=折旧费+修理及替换设备费+安装拆卸费+机上人工费+动力燃料费。 d)直接工程费单价计算：直接工程费单价按照《土地开发整理项目预算编制暂行规定》中的定额计算，直接工程费单价=人工费+材料费+施工机械使用费。 3、费用计算标准 根据《土地开发整理项目预算编制规定》（财综[2011]128号）项目投资估算费用包括工程施工费、设备费、其他费用和不可预见费四部分。 1、工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。 ⑴ 直接费 直接费由直接工程费和措施费组成。 ① 直接工程费 直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。 ② 措施费 措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费、安全施工措施费。 ⑵ 间接费 间接费由规费和企业管理费组成。 ⑶ 利润 利润指施工企业完成所承包工程获得的盈利，按照直接费和间接费之和的3%计算。 ⑷ 税金 税金指按国家规定应计入造价内的营业税、城市维护建设税和教育费附加。税金=（直接费+间接费+利润）×税率 依据项目所在地的税收计取办法，国家税法规定应计入工程造价内的营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，本工程项目用地为农村，根据《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》（云建科函[2019]62号）已作了相应调整后税率为9%。 2、设备费和安装工程费 设备费包括设备原价、运杂费、运输保管费、采购及保管费和运杂综合费率；安装工程费按照预算数量乘以安装单价进行计算。 3、其他费用计算 由前期工作费、工程监理费、竣工验收费及业主管理费组成。 4、投资概算 根据计算，本方案拟复垦土地面积为1.5004hm2，复垦静态总投资总计32.79万元，动态总投资总计37.51万元，静态亩均投资为14570.26 元/亩，动态亩均投资16666.13元/亩。 项目土地复垦费用投资估算总表 序号 工程或费用名称 费用（万元） 占总投资比例% 一 工程施工费 25.90 69.06% 二 设备费 0.00 0.00% 三 其他费用 2.02 5.38% 四 监测与管护费 3.01 8.03% （一） 监测费 1.00 2.67% （二） 管护费 2.01 5.37% 五 预备费 6.57 17.52% （一） 基本预备费 1.86 4.95% （二） 价差预备费 3.73 9.95% （三） 风险金 0.98 2.62% 六 静态总投资 32.79 87.42% 七 动态总投资 37.51 100.00% 5、复垦费用安排 根据土地复垦条例实施办法，生产建设周期在三年以下的项目，需一次性全额预存土地复垦费用，且要求在生产建设活动结束前一年预存完毕。本项目主体工程建设周期为3年，临时用地使用期为2年，本项目土地复垦费用建议一次性交清。项目土地复垦费用来源于项目总投资。 土地复垦费用由复垦义务人存入共管账户（复垦义务人及负责监管的国土资源部门），即第三监管方银行，复垦义务人按照土地复垦方案和阶段土地复垦计划的要求完成阶段土地复垦任务后向监管部门提出阶段验收申请。 验收合格后，复垦义务人可向监管部门申请从土地复垦费用共管账户中提取相应费用。复垦费用具体的存入与支取方式方法等按照复垦义务人及监管部门共同鉴定的土地复垦监管协议执行。 土地复垦费用预存及投资安排表（单位：万元） 阶段 年份 动态总投资 投资额度 投资复垦费用预存额度 年度复垦费用预存额 阶段复垦费用预存额 1 2020.8～2021.7 37.51 0.46 37.51 37.51 37.51 2021.8～2022.7 0.21 - - - 2022.8～2023.1 33.88 - - - 2023.2～2025.1 2.96 - - - 合计 37.51 37.51 37.51 37.51 37.51 |
| --- | --- | --- |

# 第三部分   建议

土地复垦作为补充生态用地的来源，具有较大的社会效益、生态效益和经济效益。复垦项目受到了当地政府的重视，受到了广大人民群众的欢迎。为保证复垦项目的实施，还需要各方努力。为此，提出以下几点建议：

a）复垦项目的实施应与建设项目同步进行，同时做好复垦区周围的生态环境保护工作。

b）复垦项目实施过程中，若工程建设发生重大变化或本方案未考虑到的复垦区，业主单位须及时与当地政府或主管部门协商解决，并承担相关费用。

c）复垦项目实施过程，当地政府和自然资源部门要做好监督、检查工作，实施完毕，应做好竣工验收工作。

d）设立复垦项目领导机构，应发扬民主，充分尊重当地农民的意见，保障他们的权益。

e）复垦区周边分布有基本农田，在施工过程中，须严格避让周围基本农田，若不能避让，责需按相关政策及法律法规办理相关用地手续。